# 某某建设集团 施工日报

日期：2026年5月20日

| 天气情况 | 晴，气温18-28℃ |
| --- | --- |
| 施工部位 | 3#楼主体结构（二层） |
| 主要工作内容 | 1. 完成3#楼二层框架柱钢筋绑扎工作。2. 进行二层柱C30商品混凝土浇筑作业，本次浇筑量约为50立方米。 |
| 人员情况 | 现场管理人员12人，作业工人85人，共计97人。 |
| 机械设备 | 使用塔吊1台（用于材料垂直运输及吊运），混凝土罐车2台（用于商品混凝土运输）。 |
| 安全文明施工 | 1. 上午开工前组织全体作业人员进行了班前安全教育和技术交底。2. 施工现场按规范配备了灭火器6个，消防设施完好有效。3. 对作业区域进行了安全巡查，提醒工人正确佩戴安全帽等个人防护用品。 |
| 存在问题及处理措施 | 发现2#楼东侧部分区域临边防护栏杆缺失，存在高处坠落隐患。已立即通知施工班组，并安排专人于当日下班前完成临边防护栏杆的恢复和加固整改。 |
| 明日工作计划 | 计划进行3#楼二层梁、板模板的支设工作，为后续的钢筋绑扎和混凝土浇筑做准备。 |

## 附图

【附图1：3#楼二层柱钢筋绑扎】

【附图2：C30混凝土浇筑现场】