# 某某建设集团 施工日报

日期：2026年5月20日

| 天气情况 | 晴，气温25-30℃ |
| --- | --- |
| 施工部位 | 3#楼二层主体结构 |
| 主要工作内容 | 进行3#楼二层柱钢筋绑扎作业，并完成C30混凝土浇筑约50立方米。 |
| 人员情况 | 现场管理人员12人，工人85人。 |
| 机械设备 | 使用1台塔吊进行材料垂直运输，2台混凝土罐车进行混凝土运输。 |
| 安全文明施工 | 今日开展了班前安全教育，现场配备灭火器6个。安全员持续巡查，确保作业规范。 |
| 存在问题及处理措施 | 发现2#楼东侧临边防护缺失，存在安全隐患，已立即安排人员设置临时防护并着手进行正式整改。 |
| 明日工作计划 | 计划进行3#楼二层梁板模板支设工作。 |

## 附图

【附图1：柱钢筋绑扎现场】

【附图2：混凝土浇筑作业】

【附图3：班前安全教育】

【附图4：临边防护整改设置】