# 滨江住宅项目A栋 施工日报

日期：2026-05-20

| 天气情况 | 晴，气温22-30℃ |
| --- | --- |
| 施工部位 | A栋主体结构3层楼板 |
| 主要工作内容 | 全天主要工作为3层楼板混凝土浇筑作业。施工内容包括混凝土泵送、振捣、收面及初步养护，工作面已按计划顺利移交。 |
| 人员情况 | 木工8人，钢筋工5人，混凝土工4人 |
| 机械设备 | 塔吊1台，运行正常，辅助混凝土泵车进行材料垂直及水平运输。 |
| 安全文明施工 | 施工过程严格遵守安全操作规程，现场安全文明施工情况良好，无安全事故发生。 |
| 存在问题及处理措施 | 无 |
| 明日工作计划 | 计划进行4层墙体及梁板模板的安装工作，为后续钢筋绑扎及混凝土浇筑做准备。 |

## 附图

【附图1：3层楼板混凝土浇筑现场】

【附图2：混凝土养护覆盖】

【附图3：4层模板材料准备】