# 滨江住宅项目A栋 施工日报

日期：2026年05月21日

| 天气情况 | 晴，气温25-32℃ |
| --- | --- |
| 施工部位 | A栋3层楼板 |
| 主要工作内容 | 完成A栋三层楼板混凝土浇筑作业，浇筑过程顺利，符合质量要求。 |
| 人员情况 | 管理人员2人，木工8人，钢筋工5人，混凝土工4人，共计19人。 |
| 机械设备 | 塔吊1台（运行正常），混凝土泵车1台，振捣棒若干。 |
| 安全文明施工 | 安全状况良好，无安全事故发生。进行了每日班前安全交底，现场安全员全程巡查，所有作业人员均正确佩戴安全帽及反光背心。 |
| 存在问题及处理措施 | 暂无。 |
| 明日工作计划 | 计划进行A栋四层模板的安装与加固工作。 |

## 附图

【附图1：混凝土浇筑现场】

【附图2：楼板成型效果】